Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

CAIET DE SARCINI

privind

Serviciile de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a Sistemului Informațional Comun al AMDM

Anexa nr.1 TERMENI DE REFERINTĂ

Destinaţi pentru achiziţionarea Serviciilor de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a SI „Sistemul informațional automatizat comun al AMDM

# 1.Noţiuni utilizate în termenii de referinţă

1. SI - Sistem informațional

2. AMDM – Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

3. TI - Tehnologii informaţionale

4. Utilizatori - Persoanele care interacţionează cu SI

5.SIAC – Sistemul informațional automatizat comun

6. Mentenanță adaptivă/ dezvoltare și extinderi: Intervenții asupra sistemului care presupun extinderea funcționalităților existente, crearea de noi module (ex. depunerea cererilor de modificare), ajustarea fluxurilor de lucru și integrarea cu servicii externe guvernamentale (MCloud), pentru a asigura conformitatea platformei cu noile necesități operaționale și normative ale AMDM. Aceste servicii se vor consuma din fondul de om/ore alocat.

7. Mentenanță corectivă/ remediere erori (bug-fixing) și incidente: Intervenții punctuale pentru diagnosticarea, izolarea și remedierea erorilor (bug-urilor) sau a incidentelor apărute în exploatarea platformei, care afectează funcționalitatea normală a acestuia. Efortul pentru aceste intervenții se va consuma din fondul alocat de om/ore exclusiv pentru modulele și funcționalitățile preexistente semnării prezentului contract (cod legacy). Toate erorile, vulnerabilitățile sau disfuncționalitățile identificate în modulele, funcționalitățile sau integrările noi – dezvoltate de Prestator în baza orelor de Mentenanță Adaptivă din prezentul contract – vor fi remediate pe cheltuiala exclusivă a Prestatorului (în baza garanției de bună execuție a codului livrat), fără a diminua fondul de om/ore alocat de AMDM.

8. Mentenanță preventivă/ mentenanță, actualizări și suport curent: Activități proactive, prestate pe bază de abonament lunar, care includ administrarea și monitorizarea serverelor (inclusiv infrastructura MCloud), instalarea actualizărilor de securitate (update-uri/patch-uri), optimizarea bazelor de date, realizarea copiilor de siguranță (backup) și oferirea de suport tehnic/consultanță utilizatorilor AMDM. Scopul este prevenirea incidentelor și asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemului.

# 2.Cerinţe pentru mentenanţă şi suport

Scopul Serviciilor de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a SI„ Sistemul informațional automatizat comun al AMDM " este de a asigura pentru AMDM realizarea următoarelor obiective:

- Funcţionalitatea oferită de sistem va fi aliniată în timp în funcţie de schimbarea necesităţilor.

- Incidentele şi problemele apărute în procesul de exploatare a “Sistemului informațional automatizat comun al AMDM” vor fi adresate, preluate şi soluţionate în timp util, cu impact minim asupra activităţii utilizatorilor;

- Dificultăţile în exploatarea “Sistemului informațional automatizat comun al AMDM” vor putea fi depăşite corect şi în timp util, fără a afecta funcţionarea sistemului informatic.

Pentru atingerea acestor obiective, serviciile de suport şi mentenanţă urmează să fie prestate de prestator conform cerinţelor stabilite în acest caiet de sarcini.

Prestatorul trebuie să descrie activităţile ce vor fi desfăşurate de acesta pentru a răspunde acestor cerinţe, prezentând informaţie suficient de detaliată despre modul în care intenţionează să presteze serviciile solicitate la nivelul cerut, precum şi informaţie privind capacităţile sale tehnice, organizatorice şi de competenţă, ce confirmă capacitatea sa de a presta la nivelul cerut.

# 2.1. Cerinţele generale de mentenanţă şi suport

Compartimentul dat conţine cerinţele generale ale proceselor de mentenanţă şi suport a “Sistemului informațional automatizat comun al AMDM”.

Descrierea tehnică a sistemului (Arhitectura curentă): Sistemul Informațional Automatizat Comun (SIAC) este dezvoltat utilizând limbajul de programare Java pentru nivelul aplicației (logica de business / backend), interacționând cu sistemul de gestiune a bazelor de date MS SQL Server. Prestatorul trebuie să dispună de specialiști certificați sau cu experiență demonstrată în dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor enterprise bazate pe mediul Java.

Tabelul 2.1 conţine toate cerinţele generale de mentenanţă şi suport a “Sistemului informațional automatizat comun al AMDM”.

Tabelul 2.1. Cerinţele generale de mentenanţă şi suport

| ID | Obligatoriu | Cerința |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Prestatorul va presta servicii de mentenanţă şi dezvoltare pentru sistemul informational automatizat comun al AMDM până la finele anului 2026. |
| 2 | Da | Serviciile de dezvoltare reprezintă parte integrată a mentenanţei adaptive şi corective şi sunt incluse în suma acesteia. |
| 3 | Da | După finisarea contractului de prestare a serviciilor de mentenanţă și suport, AMDM poate solicita prelungirea prestării serviciilor. |
| 4 | Da | Odată cu semnarea contractului, prestatorul va semna cu AMDM, declaraţiile de confidenţialitate, precum şi acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal. |
| 5 | Da | Ofertantul va presta servicii de administrare, monitorizare, configurare și optimizare la nivelul platformei și al instanțelor de baze de date MS SQL Server aferent. Atenție: Aceste activități se vor desfășura strict în limitele drepturilor de acces (privilegiilor) și politicilor de securitate impuse de administratorul tehnologic (STISC) în cadrul platformei guvernamentale MCloud. Prestatorul are obligația de a colabora proactiv cu STISC pentru prevenirea și rezolvarea incidentelor de infrastructură care afectează sistemul AMDM. În cazul în care soluționarea unui incident necesită drepturi de acces superioare celor alocate Prestatorului, acesta are obligația de a formula tehnic solicitarea, de a deschide sau de a solicita deschiderea tichetului de suport către STISC în numele Beneficiarului și de a asigura asistența tehnică necesară până la remedierea completă. |

# 2.2. Specificaţiile serviciilor de suport şi mentenanţă

În acest punct sunt stabilite tipurile de servicii de suport şi mentenanţă solicitate. Orice referinţă ulterioară la aceşti termeni va avea semnificaţia indicată la acest punct. De asemenea, sunt stabilite cerinţele AMDM pentru fiecare tip de servicii în parte.

# 2.2.1. Integrarea Serviciilor de Suport în tipurile de Mentenanță (Preventivă, Corectivă, Adaptivă)

Serviciile de suport sunt prestate de Prestator în vederea depășirii incidentelor produse ca urmare a exploatării SIAC, soluționării problemelor depistate și în scopul utilizării corecte și eficiente a acestei platforme de către utilizatori.

Pentru o delimitare clară a efortului și a modului de plată, solicitările de suport din partea utilizatorilor AMDM vor fi clasificate și tratate de Prestator în conformitate cu cele trei categorii de mentenanță contractate, după cum urmează:

- Suportul Consultativ (Mentenanță Preventivă): Adresările din partea utilizatorilor în vederea obținerii asistenței pentru utilizarea, configurarea (fără scriere de cod) și ghidarea în SIAC. Aceste activități au scopul de a preveni introducerea eronată a datelor și sunt acoperite integral de valoarea abonamentului lunar fix.

- Suportul pentru Incidente (Mentenanță Corectivă): Adresările privind erori, blocaje sau funcționare defectuoasă a platformei (orice eveniment ce a afectat sau ar fi putut afecta funcționarea normală). Diagnosticarea, izolarea și repararea codului sursă/bazei de date sunt asimilate mentenanței corective. Efortul se va consuma din fondul de om/ore alocat (exclusiv pentru modulele vechi/legacy; erorile din noile dezvoltări se repară gratuit, în baza garanției).

- Suportul pentru Extinderi (Mentenanță Adaptivă): Adresările ce vizează fluxuri noi, rapoarte noi sau funcționalități inexistente. Acestea vor fi tratate ca solicitări de dezvoltare și se vor consuma din fondul de om/ore alocat mentenanței adaptive, necesitând aprobare tehnică prealabilă.

Serviciile de suport sunt destinate să asigure utilizarea în timp a SIAC la parametrii de calitate necesari pentru funcționarea platformei, după cum urmează:

- Disponibilitatea - capacitatea platformei și a componentelor sale de a primi interogări din partea entităților autorizate și de a răspunde în timp util;

- Utilizabilitatea - capacitatea sistemului de a funcționa corect, livrând serviciile scontate;

- Performanța - capacitatea platformei de a răspunde la interogări la parametri stabiliți;

- Securitatea - capacitatea platformei de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor stocate.

Tabelul 2.2 conţine cerinţele serviciilor de suport pe care trebuie să le presteze Prestatorul pe parcursul perioadei de mentenanţă.

Tabelul 2.2. Cerinţele privind serviciile de suport pentru Sistemul informațional automatizat comun al AMDM

| ID | Obligativitatea | Cerința |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Prestatorul va oferi suport utilizatorilor la soluţionarea incidentelor aferente Sistemului informațional automatizat comun al AMDM , indiferent de cauzele ce au dus la apariţia incidentului (exemplu: erori în aplicaţie, probleme la nivel de sistem, probleme în aplicaţii externe). În acest scop, în funcţie de specificul fiecărui caz de incident în parte, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - recepţionarea de la utilizatori a informaţiei despre incidentul produs şi contextul producerii acestuia; - localizarea incidentului şi identificarea activităţilor imediate ce trebuie să fie întreprinse în vederea diminuării impactului incidentului; - identificarea cauzelor incidentului şi stabilirea acţiunilor necesar a fi întreprinse în vederea înlăturării incidentului; - ghidarea utilizatorilor în vederea întreprinderii acţiunilor pentru diminuarea impactului incidentului şi soluţionarea acestuia în limita de timp stabilită; - prezentarea informaţiei detaliate către AMDM privind cauzele incidentului, raţionamentul acţiunilor întreprinse şi acţiunile planificate pentru a preveni repetarea incidentelor similare; - examinarea necesităţii de înregistrare a unei noi probleme aferente Sistemului informațional automatizat comun al AMDM " (în cazul înregistrării problemei, Prestatorul o va gestiona conform cerinţelor aferente serviciilor de suport pentru soluţionarea problemelor). |
| 2 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de suport pentru soluţionarea problemelor înregistrate la nivelul sistemului. În acest scop, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - Recepţionarea şi colectarea informaţiei aferente problemei, simptome, efecte, condiţii specifice; - Analiza şi localizarea problemei la nivelul componentelor SI, identificarea interdependenţelor ce contribuie la manifestarea problemei sau sunt afectate de problema; - Identificarea soluţiilor temporare pentru a diminua efectele problemei şi ghidarea utilizatorilor în vederea aplicării acestora; - Identificarea soluţiilor aferente problemei, comunicarea regulată cu utilizatorii privind progresele făcute în vederea identificării soluţiilor; - În cazul în care soluţiile ţin de configurări la nivelul aplicaţiei, va fi efectuată ghidarea utilizatorilor în vederea implementării acestora; - În cazul în care soluţiile presupun modificări la nivelul codului program al SI, acestea vor fi operate de Prestator şi implementate în cadrul serviciilor de Mentenanţă în limita de timp stabilită. |
| 3 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de suport consultativ la utilizarea SI de către utilizatori. În acest scop, în funcţie de specificul necesitaţilor de consultanţă ale utilizatorilor, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - Recepţionarea solicitării de consultanţă din partea utilizatorilor și a informaţiei aferente contextului în care este necesară consultanţa; - Identificarea soluţiilor şi validarea acestora în mediile de testare ale Prestatorului; - Oferirea răspunsurilor complete şi corecte privind modul în care trebuie să acţioneze utilizatorii la exploatarea SI, conform solicitării de consultanţă. |
| 4 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de administrare a sistemelor de operare MS Windows Server şi a bazei de date MS SQL Server din mediului de virtualizare. În acest scop, în funcţie de specificul necesităţilor, Prestatorul poate întreprinde următoarele acţiuni: - Recepţionarea şi colectarea informaţiei aferente problemelor, simptomelor, efectelor, condiţiilor specifice; - Localizarea si identificarea activitătilor imediate ce trebuie să fie întreprinse în vederea utilizării raţionale a resurselor; - Prezentarea informaţiei detaliate către AMDM privind acţiunile necesare a fi întreprinse şi acţiunile planificate pentru a întruni cerinţele AMDM; - Solicitarea din partea AMDM a permisiunilor de acces necesare pentru a-şi executa obligaţiunile; - Examinarea necesităţii de înregistrare a unor noi probleme aferente SI (în cazul înregistrării problemei, Prestatorul o va gestiona conform cerinţelor aferente serviciilor de suport pentru soluţionarea problemelor). |
| 5 | Obligatorie | Prestatorul va pune la dispoziţia AMDM o persoană de contact a cărei sarcină primară va constitui interacţiunea cu Beneficiarul în scopul descrierii/modificării fluxurilor noi/existente aferent funcţionalităţilor dezvoltate/modificate precum şi comunicarea directă cu programatorii în sensul verificării statutului cerințelor Beneficiarului. |
| 5 | Obligatorie | Prestatorul se obligă de a optimiza codul sursă și a bazelor de date prin validarea și actualizarea acestora, asigurând eliminarea vulnerabilităților și a erorilor de sistem documentate anterior. |
| 6 | Obligatorie | Prestatorul va configura și monitoriza un sistem de backup automatizat zilnic/lunar al bazelor de date. O dată pe lună, Prestatorul va efectua un test de restaurare (restore test) într-un mediu izolat pentru a confirma integritatea datelor și va prezenta raportul de succes către AMDM. |

# 2.2.2. Serviciile de suport/mentenanță pentru sistemul informatic SIAC

Serviciile de mentenanţă trebuie să fie prestate de Prestator în scopul menţinerii în timp a aplicaţiilor la parametri de funcţionare optimi. În acest scop, Prestatorul poate veni cu actualizări şi modificări la nivelul aplicaţiilor precum şi noi versiuni ale aplicaţiilor.

Actualizări ale SIAC sunt modificări la nivelul aplicaţiilor, transmise către AMDM la iniţiativa Prestatorului şi destinate să îmbunătăţească performanţa aplicaţiilor, să înlăture probleme, erori şi vulnerabilităţi cunoscute Prestatorului.

Versiuni noi (new releases) sunt pachete de software aferente SIAC, transmise către AMDM la iniţiativa Prestatorului şi care conţin toate modificările efectuate anterior la nivelul aplicaţiilor. Suplimentar, pot conţine modificări şi actualizări, componente noi de aplicaţie, ce nu au fost prezente în versiunile vechi ale aplicaţiilor.

Tabelul 2.3 conţine cerinţele serviciilor de suport/mentenanţă pe care trebuie să le presteze Prestatorul pe parcursul acestei perioade.

| ID | Obligativitatea | Cerința |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Prestatorul va presta servicii de actualizare a SIAC şi de livrare a versiunilor noi. |
| 2 | Obligatorie | În acest scop Prestatorul va pregăti pachetele software şi documentaţia aferentă actualizărilor şi noilor versiuni. |
| 3 | Obligatorie | Implementarea tuturor actualizărilor şi noilor versiuni se va efectua conform cerinţelor stabilite la punctul „Managementul schimbărilor"al prezentului caiet de sarcini. |

# 2.2.3. Serviciile de dezvoltare pentru sistemul informatic SIAC

Serviciile de dezvoltare sunt prestate de Prestator la solicitarea   în scopul alinierii SIAC la necesităţile de schimbare ale AMDM şi proceselor aferente.

O solicitare de modificare/dezvoltare este o adresare din partea AMDM către Furnizor în scopul obţinerii modificărilor la nivelul funcţionalităţilor SIAC sau în scopul livrării de funcţionalităţi noi pentru sistemul informatic.

O solicitare din partea AMDM se va considera ca fiind de modificare/dezvoltare doar în cazul în care funcţionalitatea solicitată nu este furnizată de AMDM sau este furnizată diferit decât solicită AMDM. Ultima categorie nu intră în solicitările aferente corectării funcţionalităţilor ce prezintă o problemă aferentă SIAC (conform definiţiei de mai sus).

Serviciile de dezvoltare reprezintă parte integrată a mentenanţei adaptive şi corective sunt incluse în suma acesteia.

Tabelul 2.4 conţine cerinţele serviciilor de dezvoltare pe care trebuie să le presteze Prestatorul pe parcursul perioadei de mentenanţă.

Tabelul 2.4. Cerinţele privind serviciile de dezvoltare pentru SIAC

| ID | Obligatoriu | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Prestatorul va presta servicii de modificare şi dezvoltare a SIAC. Perimetrul modificărilor va include cel puţin: - Modificări pentru nivelul de prezentare a SIAC - Modificări pentru nivelul logicii a SIAC; - Modificări pentru nivelul de date a SIAC; |
| 2 | Da | Parte a serviciilor de modificare şi dezvoltare ale SIAC, Prestatorul va efectua: - Parte a serviciilor de modificare şi dezvoltare ale SIAC, Prestatorul va efectua elaborarea proiectului tehnic, modificările şi dezvoltările la nivelul componentelor SIAC. |
| 3 | Da | Implementarea modificărilor şi dezvoltărilor la nivel de sistem se va efectua conform cerinţelor stabilite la punctul „Managementul schimbărilor". |
| 4 | Da | Orice dezvoltare pentru SIAC va fi iniţiată în baza unei solicitări din partea AMDM. Solicitarea va fi însoţită de specificaţiile funcţionale pentru modificarea cerută. Implementarea oricărei modificări aferente SIAC va trece prin procesul de management al schimbărilor agreat cu AMDM. Pentru modificările la nivelul softului aplicativ, procesul va prevedea cel puţin: - Efectuarea analizei preprogramare; - Întocmirea Sarcinii tehnice; - Dezvoltarea/modificarea fluxurilor/logicii de către programatori; - În mod obligatoriu, testarea prealabilă a soluţiei în cadrul etapei de preimplementare de către specialiştii în materie ai Prestatorului. AMDM îşi rezervă dreptul unilateral de refuz al recepţionării lucrărilor pe motiv de neglijenţă al Prestatorului. Termenul de neglijenţă este aplicat dacă în procesul de implementare au loc deficienţe la nivel de interfaţă (la activarea unui buton nu poate fi parcurs fluxul definit în solicitare, afişarea în pagină este distorsionată /nestructurată, apar erori neprelucrate (Exceptions), interfaţa nu poate fi utilizată pe motivul nereacţionarii la clickuri (non responsive/freeze)). - Implementarea în mediul de testare al modificărilor cu efectuarea de unit testing de către AMDM. - Implementarea în mediul de testare al modificărilor şi efectuarea testelor de acceptanţă, cu implicarea utilizatorilor SIAC - Implementarea în mediul de producţie al modificărilor, conform procedurii de management al schimbărilor stabilite; - Revizuirea finală şi acceptarea finală a modificării. |
| 5 | Da | Necesitatea validării datelor existente din SIAC în conformitate cu formatul și regulile care vor fi stabilite de Beneficiar, în scopul implementării politicilor legislative noi sau al realizării conectării cu alte sisteme ori servicii guvernamentale, în măsura în care aceasta va fi solicitată de Beneficiar. |
| 6 | Da | Furnizarea asistenței tehnice de specialitate necesare pentru migrarea, configurarea și integrarea continuă a sistemului informațional în platforma guvernamentală MCloud. Prestatorul va asigura funcționarea optimă a aplicației în arhitectura pusă la dispoziție de STISC, adaptând soluția tehnică la restricțiile de rețea, WAF (Web Application Firewall) și politicile de securitate specifice mediului guvernamental. Totodată, Ofertantul va elabora și actualiza documentația de arhitectură privind necesarul exact de resurse virtuale (CPU, RAM, Storage, reguli de rutare și porturi) pe care Beneficiarul trebuie să le solicite operatorului tehnologic pentru o funcționare stabilă. |

# 2.3. Nivelul serviciilor aferente pentru sistemul informatic SIAC

Nivelul serviciilor de suport şi mentenanţa stabileşte cerinţele privind parametrii la care trebuie să fie prestate aceste servicii de către Prestator.

# 2.3.1 Nivelul serviciilor de suport

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de suport sunt următorii:

- Timpul de Răspuns (TR) - este timpul în care Prestatorul va reacţiona la o solicitare de suport, va diagnostica situaţia şi va stabili acţiunile necesar a fi întreprinse pentru soluţionare;

- Timpul de Soluţionare (TS) - este timpul obiectiv în care se aşteaptă că Prestatorul va întreprinde acţiunile în zona sa de responsabilitate pentru a soluţiona complet solicitarea utilizatorilor.

Solicitările pentru servicii de suport şi mentenanţă sunt clasificate din punct de vedere al importanţei acestora pentru AMDM Importanţa este apreciată în funcţie de impactul (produs sau probabil) evenimentului ce a generat necesitatea plasării solicitării serviciilor de suport asupra parametrilor de calitate de funcţionare a SIAC.

Tabelul 2.5 conţine clasificarea solicitărilor în funcţie de importanţa acestora.

Tabelul 2.5. Clasificarea importanţei solicitărilor de suport

| Clasificare | Impactul asupra funcționalității SIAC |
| --- | --- |
| Critică | Disponibilitatea: sistemul informatic este indisponibil pentru toţi sau majoritatea utilizatorilor. Operațiunile importante sunt necesare a fi efectuate cat mai curând posibil ( de la 15 min. până la max. 1 oră). Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor fac practic indisponibil sistemul informatic. Securitatea: există riscuri majore de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |
| Înaltă | Disponibilitatea: sistemul informatic este indisponibil pentru o bună parte din utilizatori. Operațiuni sunt necesare a fi efectuate până la începutul următoarei zile. Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor afectează în măsura semnificativă desfăşurarea operațiunilor. Securitatea: există risc înalt de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |
| Ordinară | Disponibilitatea: sistemul informatic este indisponibil pentru o parte din utilizatori. Sunt operaţiuni ce trebuie să fie executate în următoarele trei zile. Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor afectează în măsură moderată desfăşurarea proceselor. Securitatea: există riscuri de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |
| Joasă | Disponibilitatea: sistemul informatic este indisponibil pentru un număr limitat de utilizatori. Nu sunt operaţiuni ce trebuie executate în termen de până la trei zile. Utilizabilitatea: funcţii cheie de business nu pot fi utilizate. Nu există proceduri şi funcţionalităţi alternative. Performanţa: timpul de răspuns la interogările utilizatorilor este mai mare decât cel obişnuit. Nu este afectată desfăşurarea proceselor. Securitatea: există riscuri minore de compromitere a confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii datelor. |

La plasarea unei solicitări pentru servicii de suport şi mentenanţă, stabileşte clasificarea pentru ele. AMDM va ataşa informaţie succintă pentru a explica clasificarea efectuată. AMDM va reclasifica solicitările plasate, în funcţie de modificările în contextul aferent solicitărilor.

- Prestatorul va presta servicii de suport 24 ore din 24 şi 7 zile din 7.

- Nivelul serviciilor de suport prestate de prestator şi durata soluţionării solicitărilor de suport trebuie să corespundă cerinţelor specificate în tabelul 2.6.

Tabelul 2.6. Durata soluţionării solicitărilor de suport

| ID | Obligativitatea | Clasificarea solicitării | Timpul de Răspuns(TR) | Timpul de Soluționare(TS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Critică | 20 min | 4 ore |
| 2 | Obligatorie | Înaltă | 30 min | 6 ore |
| 3 | Obligatorie | Ordinară | 5 ore | 2 zile |
| 4 | Obligatorie | Joasă | 1 zi | 4 zile |

* Prestatorul va depune tot efortul în vederea soluţionării cat mai rapide a solicitării pentru servicii,activând în regim normal. Timpul limită pentru soluţionarea solicitării va fi comunicat, agreat şi acceptat de AMDM . Modificări ulterioare a timpului limită sunt permise doar cu acceptul AMDM.

# 2.3.2 Nivelul serviciilor de mentenanță

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de mentenanţă oferite de Prestator în perioada de mentenanţă a SIAC sunt descrişi în tabelul 2. 7.

Tabelul 2.7. Cerinţe pentru nivelul serviciilor de mentenanţă a SIAC

| ID | Importanța | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medie | Prestatorul va aplica o politică de minimizare a frecvenţei de emitere a actualizărilor la nivelul sistemului. Politica aplicată de Prestator va permite aplicarea noilor actualizări lunar. Excepţie pot fi actualizările destinate să înlăture probleme critice şi de securitate. |
| 2 | Medie | Prestatorul va comunica graficul său de emitere a actualizărilor şi noilor versiuni. Pentru actualizări, Prestatorul urmează să notifice AMDM cel puţin 7 zile în prealabil. Pentru noile versiuni, Prestatorul urmează să notifice AMDM cu puţin 15 zile în prealabil. |
| 3 | Medie | Pentru menţinerea SIAC în stare funcţională, Prestatorul poate efectua lucrări de mentenanţă la nivelul componentelor TI aferente sistemului informatic. Tipul lucrărilor de mentenanţă, perioada şi durata acestora sunt stabilite şi coordonate în prealabil cu AMDM. |

# 2.3.2 Nivelul serviciilor de dezvoltare

Parametrii ce caracterizează nivelul serviciilor de dezvoltare oferite de Furnizor în perioada de mentenanţă a SIAC sunt descrişi în tabelul 2.8.

Tabelul 2.8. Cerinţe pentru serviciile de dezvoltare a SIAC

| ID | Obligativitate | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatoriu | Prestatorul va reacţiona la o solicitare de dezvoltare din partea în maxim 24 ore. |
| 2 | Obligatoriu | Prestatorul va veni cu estimările de buget şi conceptul soluţiei în maxim 10 zile lucrătoare. |
| 3 | Obligatoriu | Ofertantul va livra soluția strict în termenele de execuție agreate și semnate de ambele părți în faza de estimare și concept (Sarcina Tehnică specifică fiecărei cereri). Livrarea se va realiza respectând standardele de calitate în dezvoltarea software, funcționalitățile fiind considerate acceptate doar după trecerea cu succes a testelor de acceptanță (UAT) de către utilizatorii AMDM. |
| 4 | Obligatoriu | Prestatorul va permite setarea priorităţilor pentru solicitările de dezvoltare Şl revizuirea ulterioară a acestora. Revizuirea priorităţilor solicitărilor va face posibilă revizuirea termenelor de livrare a soluţiilor de către Prestator. |

# 2.4 Managementul serviciilor de suport

Modalitatea de organizare a serviciilor de suport sunt descrise în cerinţele funcţionale incluse în tabelul 2.9.

Tabelul 2.9. Cerinţe pentru managementul serviciilor de suport

| ID | Obligatorie | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Prestarea serviciilor de către Prestatorul selectat către AMDM. Prestatorul trebuie să deţină capacitatea de a interacţiona cu AMDM conform celor mai bune practici stabilite. De asemenea, trebuie să deţină procese şi capabilităţi interne de a presta operaţional conform practicilor menţionate în domeniu. |
| 2 | Da | Serviciile de suport vor fi prestate în baza unui Acord de prestare servicii (SLA), ce va fi anexa la Contractul semnat între Părţi. Acordul va stabili nivelul serviciilor de suport şi mentenanţă, în baza cerinţelor incluse în acest caiet de sarcini. |
| 3 | Da | Prestatorul va deţine un sistem de tichetare către care vor fi direcţionate toate solicitările din partea utilizatorilor. Programul de lucru şi organizarea activităţii prestatorului trebuie să asigure prestarea serviciilor de suport şi mentenanţă la nivelul stabilit în acest caiet de sarcini. |
| 4 | Da | Prestatorul trebuie să poată demonstra feedbackul rapid și accesul la specialişti certificaţi şi calificaţi de către producătorii soluţiilor aplicative prestate. |
| 5 | Da | Serviciile de suport vor fi prestate la distanţă. La necesitate sau solicitare a beneficiarului, specialiştii Prestatorului se vor deplasa la sediul . |
| 6 | Da | Pentru prestarea serviciilor de suport şi mentenanţă, Prestatorul va pune la dispoziţia o platforma de ticketare, disponibilă pentru AMDM în reţeaua Internet. Platforma dată va fi adecvat securizata. Toate interacţiunile între Prestator şi Beneficiar în cadrul prestării serviciilor de suport și mentenanţă se vor efectua pnn intermediul platformei respective șau poștei de lucru a beneficiarului. |
| 7 | Da | Prestatorul va monitoriza calitatea serviciilor de suport și mentenanţă, va reacţiona la abaterile admise în vederea prevenirii acestora. |
| 8 | Da | Prestatorul va prezenta rapoarte către AMDM privind serviciile prestate şi nivelul acestora. Rapoartele vor conţine şi informaţie cu privire la acţiunile întreprinse de prestator sau planificate, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor. |
| 9 | Da | Prestatorul va prezenta lunar către AMDM actul de acceptanţă a serviciilor de suport şi mentenanţă. Actul de acceptanţă va conţine volumul şi suma serviciilor prestate. Actul de acceptanţă va fi însoţit de raportul privind serviciile prestate şi nivelul acestora. |
| 10 | Da | Plata serviciilor de suport şi mentenanţă se va efectua lunar, după prestarea serviciilor, în baza actului de acceptanţă şi a raportului privind serviciile prestate. |

# 2.5 Managementul schimbărilor

Toate modificările aplicate în cadrul SIAC în contextul prestării serviciilor de suport şi mentenanţă vor fi gestionate conform unui proces matur de management al schimbărilor.

Tabelul 2.1 O conţine cerinţele de organizare a managementului schimbării pentru sistemul informatic SIAC.

Tabelul 2.10. Cerinţe pentru managementul schimbărilor

| ID | Obligatorie | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | În oferta sa, Prestatorul va include informaţie privind abordarea propusă pentru managementul schimbărilor la nivelul aplicaţiilor. |
| 2 | Da | Prestatorul va propune procedura de management al schimbărilor aferente aplicaţiilor. Procedura va fi coordonata şi acceptata de AMDM. |
| 3 | Da | Procedura de management al schimbărilor trebuie să prevadă cel puţin următoarele activităţi în responsabilitatea Prestatorului: - Efectuarea analizei preprogramare; - Întocmirea Sarcinii tehnice; - Dezvoltarea/modificarea fluxurilor logicii de către programatori; - Verificarea de către Prestator şi AMDM a produsului realizat; - Testarea modificărilor în mediul de testare al Prestatorului şi ulterior al AMDM; - Pregătirea planului de implementare a modificărilor; - Pregătirea planului de roll back în cazul modificărilor eşuate; - Furnizarea pachetelor software aferente modificărilor; - Furnizarea fisierelor ce contin codul sursa aferent modificărilor autenticitatea și integritatea pachetelor software şi a codului sursa trebuie să fie asigurata cu aplicarea semnăturii digitale a Prestatorului; - Reacţionarea imediata în cazul depistării erorilor în modificările implementate şi corectarea lor într-un timp cât mai scurt. |
| 4 | Da | În procesul de menţinere operaţională și dezvoltare a SIAC, Prestatorul „ urmează să efectueze un şir de modificări la nivelul componentelor aferente SIAC, (componente de sistem şi cod). Toate modificările efectuate de Ofertant la nivelul Sistemului vor fi implementate conform unui proces de comun agreat pentru managementul schimbărilor. Modificările ce pot avea impact semnificativ asupra parametrilor de calitate ai SIAC vor fi autorizate de AMDM Elemente obligatorii pentru acest tip de modificări, vor fi: - Efectuarea analizei preprogramare şi ajustarea interfeţei - Întocmirea Sarcinii tehnice şi coordonarea cu AMDM; - Dezvoltarea/modificarea fluxurilor/ logicii de către programatori; - Verificarea de către prestator și AMDM a produsului realizat; - Testarea în mediul test; - Planul de implementare a modificării; - Planul de roll back; - Revizuirea post-implementare. - Prestatorul va duce evidenţa tuturor modificărilor aferente SIAC într-un Registru al modificărilor. AMDM va avea acces de citire la acest Registru. |

# 2.6 Încetarea contractului

În cazul în care părţile decid să nu prelungească contractul pentru servicii de suport şi mentenanţă, activitatea nu trebuie să fie afectată. AMDM trebuie să deţină posibilitatea de a contracta un alt Prestator sau să preia intern suportul şi menţinerea SIAC.

Tabelul 2.13 conţine cerinţele aferente condiţiilor de terminare a relaţiilor contractuale între Prestator şi Beneficiar privind serviciile de mentenanţă şi suport a sistemului informatic SIAC.

Tabelul 2.13. Cerinţe de Încetare a contractului de prestare a serviciilor de mentenanţă şi suport

| ID | Importanța | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ridicată | In cazul în care se preconizează încetarea contractului pentru servicii de suport şi mentenanţă, Prestatorul trebuie să asigure cel puţin: - Toate codurile sursă sau fişierele de configurare în cazul soluţiilor COTS) aferente SIAC sunt transmise către AMDM; - Codurile sursă/configuraţiile transmise trebuie să fie acelea în baza cărora au fost produse componentele SIAC ce sunt rulate la momentul încetării contractului în mediul de producţie al AMDM. Autenticitatea şi integritatea fişierelor menţionate va fi confirmata prin semnătura digitală a Prestatorului; - Toata documentaţia aferentă SIAC este actualizată şi transmisă către AMDM; - Toate înregistrările aferente solicitărilor efectuate pe partea Prestatorului (pentru incidente, probleme, consultanta, modificări, dezvoltări etc.) sunt exportate în format agreat în comun (exemplu: CSV, XLS etc.) şi transmise către AMDM; - Prestatorul va păstra pentru un termen de un an calendaristic toate înregistrările produse pe parcursul prestării serviciilor, codurile sursă şi documentaţia aferentă SIAC. |
| 2 | Ridicată | - Pentru un termen de un an calendaristic după expirarea contractului de suport, Prestatorul va fi dispus să coopereze cu terţe părţi autorizate de AMDM, în limite rezonabile, în vederea prestării către AMDM a serviciilor de suport şi mentenanţă. În acest scop Prestatorul va asigura cel puţin furnizarea oricărei informaţii deţinute aferente serviciilor prestate în cadrul prezentului contract, ce ar ajuta la îmbunătăţirea serviciilor. |
| 3 | Ridicată | - Prestatorul va include în oferta sa informaţie cu privire la abordarea propusă pentru încetarea serviciilor de suport și menţinerea, ţinând cont de cerinţele şi necesităţile beneficiarului. |
| 4 | Ridicată | - Contractul semnat urmează să fie pentru un termen de la momentul semnării până la 31.12.2026. Oricare din părţi poate în orice moment solicita rezilierea contractului semnat. În acest scop, partea ce doreşte rezilierea contractului va notifica cealaltă parte despre intenţia sa cu cel puţin 2 luni în prealabil. |

# 2.7.Produsul final şi componentele livrabile

Produsul final (SIAC) e format din artefactele software şi de documentare a sistemului precum şi de transferul de cunoştinţe către deţinătorul şi administratorul sistemului.

Artefactele aferente livrabilelor SIAC  sunt indicate în tabelul 3. 1.

Tabelul 3.1. Artefactele livrate pentru SIAC

| ID | Obligatorie | Descriere succintă a artefactului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Da | Livrarea codului sursă, a scripturilor de baze de date și a artefactelor se va face exclusiv printr-un repository securizat de versionare Git deținut de AMDM, pentru a asigura trasabilitatea completă a modificărilor. |
| 2 | Da | Informaţia relevantă migrată din baza de date a SIAC actuale în noua versiune a SIAC. |
| 3 | Da | Modificarea și actualizarea documentației privind configurarea, arhitectura şi instrucțiunile utilizatorilor la adăugarea sau schimbarea funcționalităților. |
| 4 | Da | Modificarea și completarea documentului privind configurarea şi desfăşurarea sistemului (deployment). |

Adiţional la artefactele aferente livrabilelor SIAC vor fi prestate totalitatea serviciilor necesare transferului de cunoştinţe indicate în tabelul 3 .2.

Tabelul 3.2. Servicii de transfer de cunoştinţe aferente artefactelor livrate

| ID | Obligativitatea | Descrierea succintă a artefactului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obligatorie | Instruirea unui grup ţintă de utilizatori şi administratori. |
| 2 | Obligatorie | Asistenţă în testarea de acceptare a actualizărilor şi a noilor versiuni |
| 3 | Obligatorie | Soluţionarea deficienţelor identificate la testarea de acceptare. |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________        Constantin NEDELEA