CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de realizare a supravegherii directe a lucrărilor de construcție conform proiectului

Funcția responsabilului tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de construcție care vor fi executate de compania de construcție. Responsabilul tehnic este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu Beneficiarul (Inspectoratul General al Poliției al MAI).

Sarcini și responsabilități:

- Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie şi completarea Registrului de lucrări şi cărţii tehnice;

- Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate către Beneficiar şi Managerul proiectului în timpul vizitelor sale la şantier;

- Lucrul cu Beneficiarul în vederea identificării problemelor şi raportarea imediată a lor;

- Colectarea de la Agentul economic desemnat a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;

- Depistarea şi informarea imediată a Beneficiarului despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în dările de seamă;

- Monitorizarea respectării graficului de executare a lucrărilor conform termenelor stabilite și informarea Beneficiarului în cazul depășirii termenilor de executare a lucrărilor;

- Prezentarea regulată a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului de supraveghere semnat cu Inspectoratul General al Poliției al MAI;

Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială individuală deplină faţă de beneficiar care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat cu Beneficiarul.

La execuţia lucrărilor de construcţie Responsabilul tehnic face parte din compartimentul de asigurare a calităţii şi are obligaţiile prevăzute în legea calității nr. 721 din 02.02.1996, Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor și normativele în vigoare. Din aceasta rezultă şi obligaţiile care îi revin conform funcţiei.

Responsabilul Tehnic va reprezenta interesele Inspectoratul General al Poliției al MAI pe perioada executării lucrărilor de construcţii şi va avea următoarele obligaţii şi sarcini:

- să acorde asistenţă tehnică Beneficiarului la transmiterea şantierului-proiectului de la Beneficiar la Agentul economic desemnat să execute lucrări pentru a începe lucrările de construcţie;

- să predea împreună cu Beneficiarul amplasamentul lucrărilor de bază (inclusiv trasarea axelor geodezice, alte elemente de adaptare la teren) agentului economic indicându-i acestuia dacă pe amplasament sunt reţele subterane şi să supravegheze ca acestea să nu fie deteriorate, precum şi măsurile pe care trebuie să le ia, ca să nu aducă prejudicii vecinătăţilor.

- să supravegheze existenţa la Agentul economic contractat care urmează să execute lucrări de construcție a licenţelor, autorizaţiilor, atestatelor sau altor documente recunoscute ca atare necesare şi corespunzătoare ce permit executarea lucrărilor contractate şi să ia măsuri pentru stoparea oricăror lucrări în cazul, retragerii, suspendării sau expirării unor astfel de documente, prezentând imediat un raport în acest sens Beneficiarului şi Managerului proiectului;

- să supravegheze personal şi sa obţină toate avizele sau aprobările necesare pe parcursul realizării proiectului şi inclusiv, la orice etapă de realizare sau finalizare (după caz);

- să studieze desenele tehnice şi documentele operaţionale referitor la implementarea proiectului;

- să verifice corespunderea lucrărilor ce urmează să fie executate cu cele trecute în autorizaţia de construire, respectarea tuturor prevederilor din autorizaţia de construire;

- să verifice dacă prevederile documentaţiei de proiect corespund cu situaţia la faţa locului şi să sesizeze Beneficiarul şi Proiectantul despre eventualele neconcordanţe, pentru soluţionare;

- să cunoască sistemul de control al calităţii (verificări şi încercări de laborator);

- să aducă la cunoştinţă conţinutul proiectului în detalii Beneficiarilor;

- să accepte executarea lucrărilor de construcţie numai în baza de desene tehnice de execuţie elaborate conform prevederilor legislaţiei RM şi anexate la contract;

- să verifice dacă materialele şi elementele de construcţie utilizate sau introduse în operă să fie însoţite de certificate de calitate, buletine de încercări sau analize;

- să nu permită Agentului economic să introducă în operă nici un material înainte ca să verifice documentele de provenienţă, calitatea materialelor şi a elementelor de construcţie, certificatele de calitate şi alte documente în care este indicată calitatea acestuia;

- să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor în cadrul proiectului efectuate de către Agentul economic;

- să verifice şi să avizeze:

- procedurile tehnice de executare a lucrărilor;

- graficele de executare a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;

- procesele verbale privind lucrările ascunse;

- procesele verbale despre depistarea lucrărilor neexecutate, dar prezentate spre plată;

- să exercite controlul executării lucrărilor conform programului de verificare până la darea obiectului în exploatare;

- să controleze calitatea elementelor de construcţie ce se realizează in atelierele proprii ale contractorului;

- să oprească executarea lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executare;

- să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor constatate ca fiind necorespunzătoare;

- să solicite avizul Proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;

- să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre măsurile necesare de întreprins pentru lichidarea deficienţelor constatate şi excluderea repetării lor;

- să informeze Beneficiarul, Managerul proiectului şi Agentia pentru Supraveghere Tehnică sau Organul naţional de dirijare în construcţii în cazul în care realizarea şi exploatarea construcţiilor nu corespund calităţii corespunzătoare şi pot pune în pericol viaţa oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător;

- să întocmească şi să ţină la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;

- să semneze Rapoartele Lucrărilor Executate (RLE) după ce lucrările au fost controlate şi primite;

- să prezinte darea de seamă săptămînal Beneficiarului referitor la mersul implementării proiectului şi problemele apărute la şantier;

- să ia măsuri pentru a termina lucrările de construcţie în termenii stabiliţi de contract;

- să organizeze darea în exploatare preliminară a proiectului la sfârşitul lucrărilor;

- să completeze împreună cu Agentul economic Cartea Tehnică a obiectului construit şi s-o prezinte la comisia de recepție a lucrărilor.

- să organizeze darea în exploatare finală a proiectului.

Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări ale acesteia de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate necorespunzător şi oprite prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, se pedepsesc conform prevederilor legislației în vigoare.

Cerinţele de eligibilitate față de Ofertant:

- Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;

- Existența legitimației pentru supraveghea lucrărilor în domeniul Construcții civile, industriale etc;

- Persoană fizică sau juridică disponibilă să presteze servicii conform prezentului Termen de referință;

- Disponibilitatea de a presta servicii conform termenilor de referință pe toată durata executării contractului de lucrări;

- Lipsa litigiilor ce țin de activitatea de responsabil tehnic;

- Prezența tuturor documentelor solicitate conform termenilor de referință;

Documentele necesare pentru concurs

Ofertantul va depune următoarele documente:

- Scrisoarea de intenție cu descrierea motivației de a fi angajat la funcția respectivă;

- Curriculum Vitae semnat;

- Certificatul de atestare tehnico-profesională;

- Legitimația de responsabil tehnic;

- Copia diplomei de studii superioare;

- Lista obiectelor supravegheate, cu indicarea:

-  costului și specificului lucrărilor de construcție-montaj,

-  numelui și datelor de contact ale beneficiarului/clientului,

-  perioadei de executare a contractului.

- Copia Certificatului de înregistrare a persoanei juridice prin intermediul căreia se va efectua plată pentru servicii (după caz).

Notă: Fiecare responsabil tehnic v-a asigura verificarea a maxim 5 obiecte, conform obligațiunilor și capacităților de îndeplinire a sarcinilor impuse în prezentul caiet de sarcini.

ofițer superior al SAC a SAL al IGP,

inspector superior                                                                             Alexandr MOCAN

COORDONAT:

Șef al SAC a SAL al IGP,

inspector superior                                                                              Petru HANGANU

Manager de proiect

comisar-șef                                                                                    Vladimir CAZACOV

Coordonator al Portofoliului,

comisar principal                                                                         Vadim ARDELEANU