WinСмета2000

| Reparatia str. Vasile Gangal din s. Horodiste rn. Donduseni | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Str.Vasile Gangal |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 46,100 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 6,085 |  |  |
| 2 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm |  | m3 | 461,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 276,600 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 93,583 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 561,959 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 69,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 19,362 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 118,938 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 6,915 |  |  |
| 3 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 4 610,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 288,125 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 541,675 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 17,288 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 63,387 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 30,541 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 30,541 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 30,541 |  |  |
| 4 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  | m2 | 1 024,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 32,461 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 129,024 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,594 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,993 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 11,264 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,461 |  |  |
| 5 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din otel pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,550 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,750 |  |  |
|  | 2811106301795 |  | Stilp metalic confectionat industrial... |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa... |  | m3 | 0,500 |  |  |
| 6 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 2615107326106 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu... |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Str.Vasile Gangal |  |  |  |  |