Formular Nr.3

WinCmeta

Reparația capitală a unei porțiuni de drum
in s. Sarățica Noua r/nul Leova
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 01-01-2000

întocmit in prețuri curente 22.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 198.750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,078 |  |  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.750 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1212121212121 | Apa | m3 | 37,500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201646 | Savura pentru pt.drumuri -25 mm | m3 | 41.700 |  |  |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 285,750 |  |  |

| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de rin si lacuri 0.0-7,0 mm | m3 | 57,825 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 46,250 |  |  |
| 6. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 56,250 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcții |  |  |  |  |

Utilaje de construcții:

| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 23,822 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf | h-ut | 3.718 |  |  |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 58.050 |  |  |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5.625 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcții |  |  |  |  |