Anexa nr. 2
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021
IMSP „SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR. 4”
ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. ______ din ____ __________ 2026
privind achiziționarea lucrărilor

„LUCRĂRI DE REPARAȚIE A FAȚADEI SECȚIEI GERIATRIE NR. 2”
prin procedura de achiziție: LICITAȚIE DESCHISĂ

	Procedura a fost inclusă în Planul de procurări al autorității contractante pentru anul 2026: DA.

	Link către Planul de procurări publicat: se completează cu linkul exact al documentului publicat înainte de lansarea procedurii în SIA RSAP.



1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”.
2. IDNO: 1003600152628.
3. Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Columna nr. 150.
4. Numărul de telefon/fax: 022 29 57 10 / 022 29 56 78.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială: scm4@ms.md; pagina web – după caz, se indică la publicarea procedurii.
6. Persoana de contact: Tatiana Tomacu, economist-șef; tel. 069 849 990; e-mail: tomacutatiana@gmail.com.
7. Adresa de la care se poate obține documentația de atribuire: documentația este anexată integral la procedura publicată în SIA RSAP (MTender).
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: instituție medico-sanitară publică; acordarea asistenței medicale spitalicești.

Datele beneficiarului și contul bancar pentru constituirea garanțiilor:
	Beneficiarul
	IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”

	Adresa poștală
	mun. Chișinău, str. Columna nr. 150

	Telefon
	022 295678; 022 295710

	Cod fiscal
	1003600152628

	Banca
	MF - Trezoreria de Stat

	Cod bancar/BIC
	TREZMD2X

	IBAN
	MD65TRPCBW518430A00155AA


Contul IBAN indicat se utilizează pentru transferul garanției pentru ofertă și al garanției de bună execuție, cu indicarea distinctă a destinației plății.

Autoritatea contractantă invită operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile instituției, să participe la procedura de achiziție pentru executarea următoarelor lucrări:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea lucrărilor solicitate
	U.M.
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată / standarde de referință
	Valoarea estimată fără TVA, MDL

	1
	45200000-9
	Lucrări de reparație a fațadei secției Geriatrie nr. 2, IMSP SCM nr. 4, str. Columna nr. 150, mun. Chișinău
	lot
	1
	Conform Caietului de sarcini, Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2-1-1, documentației de atribuire, normativelor tehnice și legislației în construcții în vigoare. Contractul include toate materialele, manopera, utilajele, schelele, protecțiile, transportul, evacuarea deșeurilor, probele și documentele necesare predării lucrărilor complete.
	1 800 000,00

	Valoarea estimată totală fără TVA
	1 800 000,00 MDL


9. În cazul procedurilor de preselecție: nu se aplică.
10. Împărțirea pe loturi: contractul nu este împărțit pe loturi. Se depune o ofertă pentru întregul obiect al achiziției. Nedivizarea este justificată prin unitatea tehnică și funcțională a lucrărilor, executarea acestora asupra aceluiași imobil și necesitatea unei răspunderi unice pentru coordonare, calitate și garanție.
11. Admiterea ofertelor alternative: nu se admite.
[bookmark: _GoBack]12. Termenii și condițiile de executare solicitate: maximum 40 de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de executare aprobat. Lucrările se vor executa etapizat, fără întreruperea activității spitalului și cu menținerea permanentă a accesului pacienților, ambulanțelor și serviciilor de intervenție.
13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2026 pentru executare și decontare, iar obligațiile privind garanția, remedierea defectelor și răspunderea contractuală rămân valabile pe durata stabilită în contract.
14. Contract rezervat atelierelor protejate sau programelor de angajare protejată: nu.
15. Executarea este rezervată unei anumite profesii: nu, însă lucrările vor fi conduse și executate cu participarea specialiștilor atestați/certificați conform legislației în domeniul construcțiilor.
16. Criterii de eligibilitate, calificare și selecție; documentele solicitate:
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței
	Nivel minim / obligativitate

	1
	Documentul unic de achiziții european (DUAE)
	DUAE completat conform formularului publicat în SIA RSAP și semnat electronic de reprezentantul operatorului economic.
	Obligatoriu

	2
	Cerere de participare
	Formularul conform Anexei nr. 7 la Documentația standard nr. 69/2021, completat și semnat electronic.
	Obligatoriu

	3
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Formularul conform Anexei nr. 8; oferta va fi valabilă 60 de zile de la termenul-limită de depunere.
	Obligatoriu

	4
	Garanția pentru ofertă – 1%
	Scrisoare de garanție bancară conform Anexei nr. 9 sau transfer la contul autorității contractante. Cuantum: 18 000,00 lei. Date pentru transfer: Beneficiar - IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”; cod fiscal 1003600152628; banca - MF Trezoreria de Stat; cod bancar/BIC TREZMD2X; IBAN MD65TRPCBW518430A00155AA. În destinația plății se va indica: „Garanție pentru ofertă - lucrări de reparație a fațadei secției Geriatrie nr. 2” și numărul/ID-ul procedurii.
	Obligatoriu

	5
	Propunerea financiară și devizele
	Oferta financiară, Formularul de deviz nr. 3, Formularele nr. 5 și nr. 7 și lista cantităților completată integral, întocmite în program de devize sau format echivalent, cu prețuri unitare și totaluri, semnate electronic. Prețul va include toate costurile necesare executării complete.
	Obligatoriu

	6
	Propunerea tehnică
	Descrierea metodologiei și succesiunii de execuție; măsurile pentru funcționarea neîntreruptă a spitalului; organizarea șantierului; protecția împotriva prafului, zgomotului și căderii obiectelor; controlul calității; gestionarea deșeurilor; lista principalelor materiale și fișele tehnice pentru produsele esențiale.
	Obligatoriu

	7
	Graficul de executare a lucrărilor
	Grafic calendaristic conform Anexei nr. 10, încadrat în termenul maxim de 40 de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, cu evidențierea principalelor etape, resurse și succesiunea lucrărilor.
	Obligatoriu

	8
	Experiență similară
	Declarația conform Anexei nr. 12 și documente confirmative privind executarea, în ultimii 5 ani, a cel puțin unui contract de lucrări similare cu valoarea de minimum 75% din valoarea estimată a prezentei achiziții; alternativ, se acceptă demonstrarea unei valori cumulate a lucrărilor similare executate în ultimul an de activitate cel puțin egală cu valoarea estimată, conform Anexei nr. 13. Suplimentar, ofertantul va demonstra experiență în efectuarea lucrărilor de reparație în instituții medicale: cel puțin unul dintre contractele prezentate trebuie să aibă ca obiect lucrări de reparație executate și recepționate într-un spital, centru medical, policlinică sau altă instituție medico-sanitară. Se anexează copii ale contractelor, procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și/sau finale, precum și recomandări din partea beneficiarilor.
	Obligatoriu

	9
	Dotări, utilaje și echipamente
	Declarație conform Anexei nr. 14. Se va demonstra disponibilitatea schelelor și sistemelor de protecție, echipamentelor pentru lucru la înălțime, spălare sub presiune, preparare/pompare mortar și beton, tăiere, sudare, compactare, transport și evacuare a deșeurilor, precum și a altor utilaje necesare.
	Obligatoriu

	10
	Personal de specialitate
	Declarație conform Anexei nr. 15; diriginte de șantier atestat pentru domeniul relevant, responsabil de securitate și sănătate în muncă și personal calificat pentru fațade, tencuieli, tâmplărie, confecții metalice, lucrări la înălțime și beton. Se anexează certificatele/atestatele valabile și documente privind disponibilitatea personalului.
	Obligatoriu

	11
	Subcontractanți
	Lista subcontractanților și partea din contract executată de aceștia, conform Anexei nr. 16. Pentru fiecare subcontractant se prezintă informațiile și documentele relevante cerințelor aferente părții subcontractate.
	După caz

	12
	Asocierea operatorilor economici
	Informații privind asocierea conform Anexei nr. 17 și acordul de asociere semnat de părți, cu indicarea liderului și repartizarea obligațiilor.
	După caz

	13
	Terț susținător
	Angajamentele și declarațiile prevăzute de Anexele nr. 18–21, însoțite de documentele care demonstrează resursele puse efectiv la dispoziția ofertantului.
	După caz

	14
	Aviz pentru participarea la licitațiile publice de lucrări
	Aviz completat conform Anexei nr. 22 la Documentația standard nr. 69/2021, eliberat/confirmat potrivit cadrului normativ aplicabil și semnat electronic.
	Obligatoriu

	15
	Înregistrarea operatorului economic
	Certificat/decizie de înregistrare și extras actualizat din Registrul de stat al persoanelor juridice sau document echivalent pentru operatorii economici străini, semnat electronic.
	Obligatoriu

	16
	Îndeplinirea obligațiilor fiscale
	Informația se declară în DUAE. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul privind lipsa/restanța obligațiilor față de bugetul public național sau document echivalent, valabil la data prezentării.
	Obligatoriu

	17
	Capacitatea economico-financiară
	Raportul financiar pentru anul 2025 sau ultimul exercițiu financiar încheiat, recepționat de autoritatea competentă; pentru operatorii nou-creați – documentele disponibile conform legislației.
	Obligatoriu

	18
	Garanția lucrărilor
	Declarație prin care ofertantul acceptă o perioadă minimă de garanție de 5 ani de la recepția la terminarea lucrărilor și remedierea pe cheltuială proprie a defectelor imputabile execuției sau materialelor.
	Obligatoriu

	19
	Conformitatea materialelor
	Declarație de conformitate cu Caietul de sarcini și angajamentul de a prezenta, înainte de punerea în operă, certificate/declarații de performanță, fișe tehnice și mostre pentru materialele esențiale. Referirile la mărci se interpretează cu mențiunea „sau echivalent”.
	Obligatoriu

	20
	Declarația beneficiarilor efectivi
	Ofertantul desemnat câștigător va prezenta, în termenul solicitat de autoritatea contractantă, declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situațiile prevăzute de legislație.
	La atribuire

	21
	Vizita obligatorie la amplasamentul lucrărilor
	În perioada de 6 zile anterioare datei-limită de depunere a ofertelor, operatorul economic va efectua o vizită la locul desfășurării lucrărilor, pentru examinarea amplasamentului și verificarea volumului de lucrări solicitat. Înscrierea și confirmarea vizitei se efectuează la adresa de e-mail scm4@ms.md sau la tel. 069 849 990. În ofertă se va prezenta actul/procesul-verbal de confirmare a vizitei, emis sau semnat de autoritatea contractantă.
	Obligatoriu


Notă privind documentele de calificare: toate documentele încărcate în SIA RSAP vor fi lizibile și semnate electronic. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traducere în limba română. Autoritatea contractantă poate solicita clarificări, documente confirmative și/sau originalele acestora, în condițiile legii.
17. Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea estimată, respectiv 18 000,00 lei. Garanția se constituie prin scrisoare de garanție bancară conform Anexei nr. 9 sau prin transfer la contul autorității contractante. Beneficiar: IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”; cod fiscal 1003600152628; adresa: mun. Chișinău, str. Columna nr. 150; banca: MF - Trezoreria de Stat; cod bancar/BIC: TREZMD2X; IBAN: MD65TRPCBW518430A00155AA. În ordinul de plată se va indica obligatoriu destinația: „Garanție pentru ofertă - lucrări de reparație a fațadei secției Geriatrie nr. 2”, precum și numărul/ID-ul procedurii din SIA RSAP.
18. Termenul de garanție a lucrărilor: minimum 5 ani de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
19. Garanția de bună execuție a contractului: 5% din valoarea contractului adjudecat, constituită de operatorul economic desemnat câștigător înainte de semnarea contractului, prin scrisoare de garanție bancară sau prin transfer la contul autorității contractante. Beneficiar: IMSP „Spitalul Clinic Municipal nr. 4”; cod fiscal 1003600152628; adresa: mun. Chișinău, str. Columna nr. 150; banca: MF - Trezoreria de Stat; cod bancar/BIC: TREZMD2X; IBAN: MD65TRPCBW518430A00155AA. În ordinul de plată se va indica obligatoriu destinația: „Garanție de bună execuție - lucrări de reparație a fațadei secției Geriatrie nr. 2”, precum și numărul contractului/procedurii.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplică.
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se utilizează acord-cadru, sistem dinamic de achiziție sau licitație electronică.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: lucrările se execută într-o instituție medicală aflată în activitate; antreprenorul va delimita și proteja șantierul, va menține permanent căile de acces și evacuare, va coordona lucrările cu administrația spitalului și va respecta cerințele de securitate, sănătate, prevenire a incendiilor și control al prafului/zgomotului. Vizitarea amplasamentului este obligatorie. În perioada de 6 zile anterioare datei-limită de depunere a ofertelor vor fi organizate vizite la locul desfășurării lucrărilor, în scopul examinării amplasamentului și al verificării volumului de lucrări solicitat. Înscrierea și confirmarea vizitei se vor efectua la adresa de e-mail scm4@ms.md sau la numărul de telefon 069 849 990. Participarea la vizită va fi confirmată printr-un act/proces-verbal emis de autoritatea contractantă și prezentat în ofertă.
23. Condiții de plată: fără avans. Achitarea se va efectua prin transfer bancar, în baza proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, a devizelor de plată și a facturii fiscale, în termen de până la 30 de zile de la acceptarea documentelor, în limita mijloacelor financiare disponibile și conform contractului.
24. Valuta ofertei: leul moldovenesc (MDL).
25. Criteriul de evaluare aplicat: prețul cel mai scăzut, cu respectarea integrală a cerințelor de calificare, a Caietului de sarcini și a documentației de atribuire.
26. Factorii de evaluare: nu se aplică factori suplimentari; criteriul este prețul cel mai scăzut.
27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform datei și orei stabilite în SIA RSAP, cu respectarea termenului minim legal aplicabil licitației deschise pentru lucrări.
28. Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun exclusiv în format electronic prin intermediul SIA RSAP (MTender).
29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice de la termenul-limită de depunere a ofertelor.
30. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (MTender). Ofertele depuse după expirarea termenului stabilit nu sunt acceptate de sistem și vor fi respinse.
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: deschiderea se realizează electronic prin SIA RSAP. Ofertanții sau reprezentanții lor pot urmări informațiile publice generate de sistem, în condițiile legislației.
32. Limba în care se redactează ofertele: limba română. Documentele justificative emise în alte limbi vor fi însoțite de traducere în limba română.
33. Finanțarea din fonduri ale Uniunii Europene: nu. Achiziția este finanțată din mijloacele aprobate pentru obiectiv conform actelor bugetare ale fondatorului și Planului de procurări al IMSP SCM nr. 4 pentru anul 2026.
34. Organismul competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, MD-2001; tel.: 022 820 652, 022 820 651; e-mail: contestatii@ansc.md; pagina web: www.ansc.md.
35. Publicări anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu se aplică.
36. Calendarul estimat pentru achiziții periodice: nu se aplică.
37. Publicarea anunțului de intenție: Anunțul de intenție nr. 14/05 din 14 mai 2026, publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 39 din 19 mai 2026.
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: data publicării procedurii în SIA RSAP (se completează automat/la lansarea procedurii).
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu

	Facturarea electronică
	Da

	Plățile electronice
	Da


40. Incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului: nu.
41. Alte informații relevante: operatorii economici vor examina integral Caietul de sarcini și Lista cantităților. Vizita la amplasamentul lucrărilor este obligatorie și se organizează în perioada de 6 zile anterioare datei-limită de depunere a ofertelor, cu înscriere prealabilă la scm4@ms.md sau la tel. 069 849 990. Dovada efectuării vizitei se include în ofertă. Eventualele neclarități se vor solicita exclusiv prin SIA RSAP, în termenul prevăzut de sistem. Depunerea ofertei confirmă acceptarea condițiilor documentației de atribuire. Contractul va fi atribuit numai după confirmarea sursei de finanțare și îndeplinirea tuturor condițiilor legale de atribuire.
Conducătorul Grupului de lucru:
Pompilia RAZLOVAN    ______________________________
L.Ș.
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